Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б1.О.09 Проектное управление

Код и наименование дисциплины (модуля)/практики

Образовательная программа 03.05.02.30 Фундаментальная и прикладная физика

Направление подготовки/специальность 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика

Красноярск 2025

| № п/п | Компетенция | Содержание вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла | - Прочитайте текст и установите последовательность действий. Упорядочите этапы анализа стейкхолдеров в правильной последовательности: - Определение интересов стейкхолдеров - Идентификация стейкхолдеров - Оценка влияния и интереса стейкхолдеров - Разработка стратегии взаимодействия | б; а; в; г. |
|  |  | - Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между стейкхолдерами и их интересами: Стейкхолдер; Интересы. 1. Заказчик; - Получение прибыли. 2. Команда проекта; - Своевременное выполнение задач. 3. Инвесторы; - Соответствие бюджета. 4. Пользователи; - Удовлетворение потребностей. | 1; 2; 3; 4. в; б; а; г. |
|  |  | - Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Какой метод лучше всего подходит для оценки временных и ресурсных ограничений в проекте? - SWOT-анализ - Метод критического пути - Метод мозгового штурма - Анализ заинтересованных сторон | б |
|  |  | - Прочитайте текст и установите соответствие. Для каждого представленного ресурса по проекту определите соответствующий ему тип. Ресурс; Тип. - Сотрудники компании (оплата за час работы); - Материальный. - Подрядчики (сдельная оплата труда); - Трудовой. - Подрядчики (фиксированная оплата за объем работ); - Затратный. г)Денежный. | 1; 2; 3. б; а; в. |
|  |  | - Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между формулами расчета коэффициентов для учета фактора времени при оценке эффективности проектных инициатив и их названием: формула; фактор. - 1(1+i)t; - Ставка дисконтирования. - (1+i)n-t; - Коэффициент приведения. - Коэффициент доходности. - Коэффициент компаундирования. | 1; 2. б; г. |
|  |  | - Прочитайте текст и впишите слово. Процесс консолидации оценочных стоимостей отдельных операций или пакетов работ для создания базового плана по стоимости – это определение __________. | бюджета |
|  |  | - Прочитайте текст и установите последовательность. В таблице представлены результаты оценки значимости функций продукта проекта для потребителя, и вклад каждой из них в общую стоимость проектных работ. Расположите функции в порядке убывания эффективности согласно критерию коэффициента затрат: Функции; Важность, %; Весомость отдельных функций в затратах, %. 1; 45%; 75%. 2; 35%; 15%. 3; 12%; 4%. 4; 8%; 6%. всего; 100; 100. | 3; 2; 4; 1. |
|  |  | - Прочитайте текст и установите соответствие. Установите соответствие между типом логической связи между задачами в проекте и их описанием Тип; Описание. - Финиш-финиш; - Логическая связь, при которой старт последующей операции зависит от старта предшествующей операции. - Старт-старт; - Логическая связь, при которой финиш последующей операции зависит от старта предшествующей операции. - Финиш-старт; - Логическая связь, при которой старт последующей операции зависит от финиша предшествующей операции.. - Логическая связь, при которой финиш последующей операции зависит от финиша предшествующей операции. | 1; 2; 3. г; а; в. |
|  |  | - Прочитайте текст и впишите слово. Форма представлением информации расписания, где операции указаны по вертикальной оси, даты приведены по горизонтальной оси, а длительности операций показаны в виде горизонтальных полос – это линейчатая диаграмма, или диаграмма ___________ | Ганта |
|  |  | - Прочитайте текст и установите последовательность. Установите правильную последовательность шагов в процессе планирования и управления реализацией проекта: - Оценка результатов - Реализация проекта - Определение целей проекта - Разработка плана проекта - Идентификация заинтересованных сторон | 5; 3; 4; 2; 1. |