Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»














КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ

Б2.О.04(П) Проектная практика


	Направленность (профиль)
	21.04.01.01 Трубопроводный инжиниринг


	
Направление подготовки/специальность

	
21.04.01 Нефтегазовое дело 


















Красноярск 2025


	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
	1. Установите соответствие с описанием по наименованию термина

	Определение 
	Наименование

	А. процессы в организации цикличны, они повторяются
	1. Проект

	Б. проект является непрерывной деятельностью
	2. Проектная деятельность

	В. проект – уникален, он всегда имеет дату начала и окончания
	

	Г.  процесс – единоразовым мероприятием
	


 
	А2, В1

	
	
	2. Укажите последовательность стадий проектирования
А. Разработка рабочей документации
Б. Предпроектное исследование
В. Экспертиза и согласование
Г. Разработка технического проекта
Д. Формирование технического задания
 
	БДГАВ

	
	
	3. Нефтепровод с производительностью 180 м³/ч заполняет резервуар объемом 5,400 м³. После заполнения на 60% срабатывает аварийная остановка на 45 минут. Сколько часов займет полное заполнение? Ответ дать в часах, округлив до целого числа в большую сторону.

	31

	
	
	4. Трубопровод длиной 420 км требует установки насосных станций через каждые 70 км. Сколько станций нужно, если первая устанавливается в начале трассы?

	7

	
	
	5.  Укажите последовательность выбора методов управления проектом.
А. Анализ интересов стейкхолдеров
Б. Оценка ресурсных ограничений
В. Определение временных рамок проекта
Г. Выбор методологии управления (Agile/Waterfall и др.)
Д. Формирование плана управления проектом


	ВБАГД

	
	
	6. Укажите последовательность согласования сроков с заинтересованными сторонами.
А. Презентация календарного плана стейкхолдерам
Б. Построение диаграммы Ганта
В. Корректировка сроков по замечаниям
Г. Определение критического пути
Д. Утверждение окончательного графика

	ГБАВД

	
	
	7. Укажите последовательность. 
А. Оценка уровня неопределенности требований
Б. Анализ корпоративных стандартов
В. Определение степени вовлеченности заказчика
Г. Сравнение Agile и Waterfall подходов
Д. Выбор гибридной/адаптивной методологии 

	БАВГД

	
	
	8. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово.
График, отображающий задачи и их продолжительность на временной шкале называется диаграммой _____.

	Ганта

	
	
	9. Укажите последовательность оптимизации проекта по трем ограничениям.
А. Балансировка сроков, бюджета и содержания
Б. Определение приоритетного ограничения
В. Анализ "железного треугольника" проекта
Г. Согласование компромиссов со стейкхолдерами
Д. Внесение корректировок в план

	ВБАГД

	
	
	10.  Укажите последовательность управления изменениями в проекте
А. Оценка влияния изменений на проект
Б. Регистрация запроса на изменение
В. Утверждение/отклонение изменения
Г. Реализация утвержденных изменений
Д. Анализ альтернативных решений 

	БАДВГ

	2
	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
	11. Прочитайте текст и установите соответствие.
Методы организации производственного процесса характеризуются:
	А. Поточный
	1. большой неповторяющейся номенклатурой продукции

	Б. Партионный
	2. преимущественным расположением оборудования по группам однотипных станков

	В. Единичный
	3. параллельным выполнением операций на всех рабочих местах

	
	4. большой повторяющейся номенклатурой продукции


 
	А3, Б2, В1

	
	
	12. Прочитайте текст и установите соответствие.
 (
Б
) (
А
)К каждому схематическому изображению подберите соответствующие определения организационных структур из предложенных 
[bookmark: _GoBack][image: ]
1. Функциональная
2. Последовательная
3. Матричная
4. Межвидовая 
	А1, Б3

	
	
	13. Кто считается основоположником научного менеджмента? Выбери один правильный ответ.
А) Генри Форд
Б) Фредерик Тейлор
В) Генри Гантт
Г) Элтон Мэйо
	Б

	
	
	14. Используя исходные данные произведите расчеты. 
Для производства 1000 изделий типа А потребуется 500 кг материала М1 и 300 кг материала М2. Планируется выпустить 5000 изделий. Остаток М1 на складе — 800 кг, М2 — 200 кг. Определить суммарную потребность в закупке материалов М1 и М2 в кг.

	3000

	
	
	15. Прочитайте текст и определите не подходящий вариант ответа. 
Основные способы  расчета амортизационных отчислений основных средств:
А. Линейный способ
Б. По сумме чисел лет срока полезного использования 
В. Интегральный способ
Г. Способ уменьшаемого остатка 
Д. Пропорционально объему продукции (работ, услуг)
	В

	
	
	16. Прочитайте текст и выберете правильный ответ. 
Какой метод исследования используется для анализа затрат рабочего времени?
А)Фотография рабочего дня
Б)Социологический опрос
В)Экономико-математическое моделирование
Г) SWOT-анализ

	А

	
	
	17. Прочитайте текст и установите соответствие.
Представленные организационно правовые формы бизнеса несут ответственность по своим обязательствам: 
	А. Акционерное общество
	1. Всем своим имуществом организации

	Б. Государственное (муниципальное) унитарное предприятие
	2. В пределах стоимости принадлежащих акций

	В. Общество с ограниченной ответственностью
	3. Личным имуществом учредителя

	Г. Индивидуальный предприниматель
	4. Личным имуществом акционеров

	
	5.Имуществом постоянных клиентов


 
	А2, Б1, В1, Г3

	
	
	18. Прочитай текст и выберите правильный вариант ответа.
Средства, принимающие участие в процессе производства в течение одного производственного цикла, меняют свою натурально-вещественную форму, переносят свою стоимость на вновь созданный продукт сразу и возвращаются в оборот предприятия в виде денежной выручки – это:
А. Производственные запасы
Б. Основные производственные фонды
В. Фонды обращения
Г. Оборотные фонды

	Г

	
	
	19. Прочитайте текс и установите соответствие.
К методам управления производственными запасами относятся: 
	А.MRP (Material Requirements Planning)
	1. Всеобщее управление качеством 

	Б. JIT (Just-In-Time)
	2. Планирование ресурсов предприятия

	В.ERP (enterprise resource planning)
	3. Точно в срок 

	Г.TQM (Total Quality Management)
	4. Планирование материальных потребностей

	
	5. Метод, при котором товары поступившие первыми и расходуются первыми


 
	А4, Б3, В2, Г1


	
	
	20. Начислите амортизацию основного средства за 3 года и 4 месяца линейным способом (в рублях).
Срок эксплуатации  5 лет
Полная стоимость основного средства – 136 980 руб.
Норма Амортизации 20%
	91500

	3
	УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
	21. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. 
Виртуальные совещания, проводимые через видеоконференцсвязь, позволяют значительно улучшить, сокращая время на поездки и встречи.

	эффективность

	
	
	22. Установите соответствие между стилями делового общения и их характеристиками:
	Стиль общения
	Характеристика

	1. Формальный стиль
	А. Используется для неформальных, дружеских разговоров в рабочем процессе

	2. Неофициальный стиль
	Б. Используется для официальной переписки и встреч, требует уважительного обращения

	3. Дистанционный стиль
	В. Применяется для общения через электронные каналы, таких как почта или мессенджеры

	4. Командный стиль
	Г. Ориентирован на внутренние группы и более тесное взаимодействие среди коллег

	
	Д. Предназначен для общения с правоохранительными органами



	1Б, 2А, 3В, 4Г















	
	
	23. Установите соответствие между типами коммуникаций и их примерами:
	Тип коммуникации
	Пример

	1. Вербальная коммуникация
	А. Видеозвонок на платформе Zoom

	2. Невербальная коммуникация
	Б. Личное общение с коллегой в офисе

	3. Письменная коммуникация
	В. Электронная почта с отчетом о выполненной работе

	4. Визуальная коммуникация
	Г. Использование графиков и диаграмм на совещаниях

	
	Д. Рассылка голосовых сообщений в мессенджерах


 
	1Б, 2Г, 3В, 4А











	
	
	24. Установите соответствие между цифровым инструментом и его основным назначением в деловом общении:

	Инструменты
	Назначения

	1. Slack
	А. Планирование задач и отслеживание статуса проектов

	2. Google Meet
	Б. Формальное и полуформальное письменное общение

	3. Корпоративный блог
	В. Коммуникация в команде в режиме реального времени

	4. Trello
	Г. Проведение видеоконференций и совещаний

	5. Электронная почта
	Д. Распространение информации и новостей внутри компании

	
	Е. Создание и архивирование деловой переписки


 
	1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б















	
	
	25. Укажите последовательность шагов при проведении деловой видеоконференции:
А. Подготовка материалов для обсуждения
Б. Проверка технического оборудования
В. Установление регламента встречи
Г. Проведение обсуждения 
Д. Подведение итогов и принятие решений

	БАВГД

	
	
	26. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. 
Важным компонентом корпоративных информационных систем является ______, который интегрирует различные модули для обмена данными между подразделениями.

	интерфейс

	
	
	27. Установите соответствие между типами корпоративных информационных систем и их функциями:

	Тип системы
	Функция

	1. ERP-система
	А. Управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами

	2. CRM-система
	Б. Автоматизация процессов управления ресурсами и производственными процессами

	3. SCM-система
	В. Управление поставками и логистикой, оптимизация цепочек поставок

	4. BI-система
	Г. Анализ данных для принятия бизнес-решений и оптимизации процессов

	
	Д. Слежение за действиями пользователей и оповещение руководства о несанкционированных действиях


 
	1Б, 2А, 3В, 4Г
















	
	
	28. Установите соответствие между компонентами корпоративных информационных систем и их характеристиками:

	Компонент
	Характеристика

	1. Пользовательский интерфейс
	А. Позволяет интегрировать данные и взаимодействовать с внешними системами

	2. Модуль управления
	Б. Обеспечивает удобный доступ и работу с данными через графический интерфейс

	3. Система обработки данных
	В. Автоматизирует ключевые бизнес-процессы и предоставляет отчетность

	4. Интеграционная платформа
	Г. Обрабатывает и анализирует большие объемы данных для принятия решений

	
	Д. Предлагает пользователю избыточный выбор вариантов действий


 
	1Б, 2В, 3Г, 4А
















	
	
	29. Установите соответствие между задачей бизнеса и типом корпоративной информационной системы, наиболее подходящей для её решения.
	Задачи
	Типы систем

	1. Повышение прозрачности финансовой отчётности
	А. ERP

	2. Увеличение лояльности клиентов
	Б. CRM

	3. Сокращение издержек на логистику
	В. HRM

	4. Повышение эффективности подбора персонала
	Г. SCM

	5. Оперативное управление производством
	Д. SCADA

	
	Е. MES


 
	1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Е








	
	
	30. Укажите последовательность этапов внедрения корпоративной информационной системы (ERP):
А. Обучение персонала работе с системой
Б. Анализ текущих бизнес-процессов
В. Настройка и конфигурация системы
Г. Оценка потребностей и постановка целей
Д. Тестирование системы и устранение ошибок

	ГБВДА

	
	
	29. Установите соответствие между задачей бизнеса и типом корпоративной информационной системы, наиболее подходящей для её решения.
	Задачи
	Типы систем

	1. Повышение прозрачности финансовой отчётности
	А. ERP

	2. Увеличение лояльности клиентов
	Б. CRM

	3. Сокращение издержек на логистику
	В. HRM

	4. Повышение эффективности подбора персонала
	Г. SCM

	5. Оперативное управление производством
	Д. SCADA

	
	Е. MES



	1А, 2Б, 3Г, 4В, 5Е









	4
	УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	31.  Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. 
Японская философия непрерывного улучшения всех аспектов деятельности организации, от производства до управления называется ________

	Кайдзен

	
	
	32. Прочитайте текст и установите соответствие.
Подходы  к управлению проектами  характеризуются:
	А.KANBAN
	1. Регулярные спринты

	Б. SCRUM
	2. Непрерывный рабочий процесс пока проект не будет завершен

	В.AGILE
	3. Игнорирования потенциальных рисков при планировании с целью постановки более амбициозных целей 

	
	4. Фокусируется на гибкости к методологии,  непрерывном улучшении и быстрой адаптации


 
	А2,Б1,В4









	
	
	33. Произведите расчеты. 
Проект состоит из этапов А (3 дня), Б (5 дней), В(4 дня), Г (2 дня), Д (6 дней) 
При последовательности этапов 
А – Б – Г время составит 8 дней
А-В -Д время составит 10 дней
В-Д время составит 4 дня
Определить самую короткую продолжительность проекта (в днях)

	12

	
	
	34. Прочитайте текст и установите соответствие.
	А. Менеджмент
	1. Частный случай бизнеса. Этот вид деятельности связывается с личностью человека, который осуществляет бизнес, затевая новое дело, вкладывая собственные средства в новое предприятие и принимая на себя личный риск. 

	Б. Предпринимательство 
	2. Деятельность направлена на достижение социально ориентированных целей, а не на получение прибыли. 

	В. Бизнес
	3. Это самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленный на достижение в ходе любой хозяйственной деятельности фирмы, действующей в рыночных условиях, определенных намеченных целей путем рационального использования материальных и трудовых ресурсов

	
	4. Это деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации определенной продукции или услуг


 
	
А3, Б1, В4

	
	
	35. Прочитайте текст и определите правильные ответы.
 Определите стратегии для эффективного использования культурного разнообразия в смешанных командах:
А)  Создание инклюзивной культуры - поддержка атмосферы, где каждый участник чувствует себя ценным и услышанным;
Б) Обучение и осведомленность - проведение тренингов по культурной осведомленности для всех членов команды
В) Формирование моно групп с разделением по национальным признакам с целью формирования максимально эффективной коммуникации в сложившихся коллективах
Г) Использование культурных праздников и традиций – включение в рабочий процесс мероприятий для обмена традициями и культурными особенностями

	А, Б, Г

	
	
	36. Прочитайте текст и установите соответствие.
Функции управления:
	А. Планирование
	1. Это один из способов, с помощью которого руководство обеспечивает единое направление усилий всех членов организации к достижению ее общих целей 

	Б. Организация
	2. Процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения определенных целей.

	В. Мотивация
	3. Процесс обеспечения достижения организации своих целей. Он определяет собой систему наблюдения и проверки соответствия процесса функционирования управляемой подсистемы принятым решениям, а так же выработки определенных действий

	Г. Контроль
	4. разделение на части и делегирование выполнения общей управленческой задачи путем распределения ответственности и полномочий, а так же установления взаимосвязи между различными видами работ

	
	5.Обеспечение соответствия и согласованности между различными частями управляемой системы путем установления рациональных связей 


 
	А1, Б4, В2, Г3

	
	
	37. Прочитайте текст и установите последовательность.  
Расставьте от основания к вершине человеческие потребности согласно иерархии А. Маслоу: 
А. Безопасность 
Б. Физиологические потребности
В. Самореализация
Г. Признание и уважение
Д. Социальные потребности

	БАДГВ

	5
	ОПК - 2: Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства
	38. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. 
Системный анализ – это методология исследования сложных систем, направленная на выявление их структуры, функций и __________.

	взаимосвязей

	
	
	39. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ.
На этапе построения модели в системном анализе создаётся __________ представление исследуемой системы для её изучения и оптимизации.

	упрощенное

	
	
	40. Установите соответствие между этапами системного анализа и их описанием.
	Этап системного анализа
	Описание

	1. Формулирование проблемы
	A. Выбор наилучшего варианта решения проблемы

	2. Определение целей и критериев
	Б. Выявление ключевых параметров и ограничений системы

	3. Разработка альтернатив
	В. Определение задачи, ее границ и заинтересованных сторон

	4. Оценка альтернатив
	Г. Формирование возможных решений

	5. Принятие решения
	Д. Сравнение вариантов по заданным критериям

	
	Е. Поиск информации по аналогичным ранее решенным задачам


 
	1В, 2Б, 3Г, 4Д, 5А
















	
	
	41. Установите соответствие между основными понятиями системного анализа и их определениями.
	Понятие
	Определение

	1. Система
	А. Взаимосвязанная совокупность элементов, обладающая целостностью

	2. Модель
	Б. Процесс выделения значимых аспектов объекта исследования

	3. Системный анализ
	В. Упрощённое представление объекта, позволяющее изучать его свойства

	4. Абстрагирование
	Г. Методология исследования сложных объектов и процессов

	
	Д. Функция, показывающая изменение параметров системы во времени


 
	1А, 2В, 3Г, 4Б














	
	
	42. Укажите последовательность этапов системного анализа.
А. Оценка альтернатив
Б.  Определение целей и критериев
В. Формулирование проблемы
Г. Принятие решения
Д. Разработка альтернатив

	ВБДАГ

	
	
	43. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ. 
В математических моделях разработки нефтяных месторождений одним из ключевых параметров является ___________, который характеризует способность пласта пропускать через себя флюиды.

	проницаемость

	
	
	44. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (ответ должен состоять из трех слов). 
В математических моделях трубопроводного транспорта нефти важную роль играет параметр ____________, который учитывает сопротивление движению жидкости в трубопроводе.

	коэффициент гидравлического сопротивления

	
	
	45. Установите соответствие между технологическими параметрами и их описанием:
	Параметр
	Описание

	1. Давление
	А. Определяет сопротивление потоку внутри трубы

	2. Температура
	Б. Характеризует количество жидкости или газа, проходящего через сечение трубы в единицу времени

	3. Вязкость
	В. Влияет на изменение агрегатного состояния транспортируемой среды

	4. Расход
	Г. Оказывает влияние на прочностные характеристики трубопровода

	5. Плотность
	Д. Влияет на потери давления и характеристики течения среды

	
	Е. Устанавливает связь между внутренней энергией и агрегатным состоянием среды


 
	1Г, 2В, 3Д, 4Б, 5А














	
	
	46. Соотнесите элементы математической модели технологического процесса трубопроводного инжиниринга с их значением:
	Элемент модели
	Значение

	1. Уравнение состояния
	А. Взаимосвязь между давлением, объемом и температурой

	2. Закон сохранения массы
	Б. Определяет потери напора на различных участках трубопровода

	3. Уравнение Дарси-Вейсбаха
	В. Позволяет учитывать свойства транспортируемой среды

	4. Критерий Рейнольдса
	Г. Характеризует режим течения (ламинарный или турбулентный)

	5. Закон сохранения энергии
	Д. Описывает баланс поступающего и выходящего потока вещества

	
	Е. Отражает изменение внутренней энергии системы


 
	1А, 2Д, 3Б, 4Г, 5Е
















	
	
	47. Решите расчетную задачу.
На участке нефтепровода длиной 100 км давление на входе составляет 6 МПа, а на выходе - 3 МПа. Средний расход нефти через этот участок - 500 м³/ч.
Вопрос: какова величина среднего падения давления на каждые 10 км трубопровода? Запишите ответ цифрой без указания размерности.

	0,3 

	
	
	48. Установите соответствие между программными продуктами и их основным назначением:

	Программный продукт
	Назначение

	1. Pipeline Studio
	А. Проектирование трубопроводных систем в 3D

	2. OLGA
	Б. Гидравлический анализ и моделирование потоков

	3. AutoCAD Plant 3D
	В. Моделирование течения многокомпонентных сред

	4. TGNET
	Г. Анализ теплогидравлических процессов в трубопроводах

	5. Start-Prof
	Д. Расчёт прочности трубопроводов

	
	Е. Расчет прибыли в зависимости от параметров технологического режима трубопровода


 
	1Б, 2В, 3А, 4Г, 5Д














	
	
	49. Установите правильную последовательность этапов моделирования трубопроводной системы в программном продукте Pipeline Studio: 
А. Ввод геометрии трубопровода и характеристик оборудования 
Б. Определение параметров среды (давление, температура, вязкость и др.)
В. Настройка режимов работы системы (начальные и граничные условия)
Г. Анализ и оптимизация параметров системы
Д. Запуск симуляции и получение результатов

	АБВДГ


	6
	ОПК-3: Способен разрабатывать научно-техническую, проектную и служебную документацию, оформлять научно-технические отчеты, обзоры, публикации, рецензии
	50. Установите соответствие в вопросе: Термин RACI является аббревиатурой. Какие названия степеней ответственности входят в название?
	Обозначение
	Значение 

	R
	1. Наблюдатель

	A
	2. Исполнитель

	C
	3. Ответственный

	I
	4. Консультант

	S
	


 
	R2, A3, C4, I1

	
	
	51. Установите соответствие понятий и их определений:
	Понятие 
	Определение

	А. «завершение проекта»
	1. мониторинг проекта, определение производительности участников, сверка с планом проекта

	Б. «контроль проекта»
	2. исполнение работ, определенных в плане управления проектом, координация людей и ресурсов, интеграция и выполнение операций проекта

	В. «выполнение проекта»
	3. официальное заявление о завершении проекта, документирование степени выполнения задач и извлеченных из проекта уроков, закрытие контрактов, высвобождение ресурсов для других начинаний

	Г. «начало проекта»
	


 
	А3, Б1, В2

	
	
	52. Установите соответствие с описанием по наименованию термина:
	Название документа 
	Определение

	А. Проект
	1. набор логически взаимосвязанных работ проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта

	Б. Фаза проекта
	2. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть обеспечено в рамках осуществляемого проекта

	В. Предметная область проекта
	3. ограниченное по времени, целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, с ограничениями расходования средств и со специфической организацией

	Г. Структура проекта
	


 
	А3, Б1, В2

	
	
	53. Последовательность в иерархической структуре целей и задач проекта.
	Обозначение 
	Значение

	А
	1. Тактические цели

	Б
	2. Миссия

	В
	3. Стратегическая цель

	Г
	4. Оперативные задачи

	Д
	 



	А2, Б3, В1, Г4





	
	
	54. Расставьте в нужной последовательности основные этапы проектной деятельности:
	Обозначение 
	Значение

	А
	1. Планирование

	Б
	2. Целеполагание

	В
	3. Реализация

	Г
	4. Представление результатов

	Д
	5. Проблематизация

	Е
	


 
	А5, Б2, В1, Г3, Д4





	
	
	55. Определите последовательность действий по планированию стоимости проекта.
А. Составление, согласование и утверждение сметы проекта
Б. Определение стоимости каждой проектной работы, исходя из объема затрачиваемых на выполнение ресурсов и их стоимости
В. Формирование, согласование и утверждение бюджета проекта
Г. Определение стоимости использования ресурсов (материальных и трудовых)
Д. Определение стоимости всего проекта
 
	ГБДАВ

	
	
	56. Установите соответствие наименования и содержания работ.
	Наименование 
	Содержание 

	А. Анализ состояния и обеспечение качества в проекте
	1. прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости

	Б. Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости
	2. контроль качества в проекте

	В. Организация и осуществление контроля качества в проекте
	3. процесс проверки соответствия имеющихся результатов

	Г. Контроль и регулирование контрактов включает
	


 
	А3, Б2, В1

	
	
	57. Укажите последовательность этапов разработки проектной документации:
А. Согласование и утверждение документации
Б. Сбор и анализ исходных данных
В. Разработка технического задания
Г. Подготовка рабочей документации
Д. Разработка концепции проекта

	ВБДГА

	
	
	58. Укажите последовательность разработки технического задания (ТЗ):
А. Определение требований к проекту
Б. Согласование с заказчиком
В. Описание ожидаемых результатов
Г. Анализ аналогичных решений
Д. Формулировка целей и задач

	ГАДВБ

	
	
	59. Укажите последовательность формирования отчёта о выполнении проекта:
А. Сравнение с плановыми показателями
Б. Сбор фактических данных
В. Подготовка выводов и рекомендаций
Г. Оформление отчёта по стандарту
Д. Согласование с заказчиком

	БАВД

	
	
	60. Укажите последовательность расчета экономической эффективности
А. Определение денежных потоков
Б. Расчет дисконтированной стоимости
В. Выбор ставки дисконтирования
Г. Оценка NPV проекта
Д. Анализ чувствительности

	АВБГД
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