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	№п/п
	Компетенция
	Содержание вопроса
	Правильный ответ

	1
	УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	1. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Соответствие видов неопределенностей и их характеристик

	А. Полная неопределенность
	1. Прогнозируемая вероятность события лежит в пределах от 0 до 1, степень риска должна быть определена при помощи дополнительных инструментов.

	Б. Полная определенность
	2. Прогнозируемая вероятность наступления событий равна 0, то есть в данном случае риск можно считать существенным.

	В. Частичная неопределенность
	3. Прогнозируемая вероятность события связана с развитием современных технологий.

	
	4. Прогнозируемая вероятность наступления событий равна 1, ситуация безрисковая.



	А2, Б4, В1

	
	
	2. Укажите  последовательность этапов классификации рисков в нефтегазовой отрасли:
1. Идентификация факторов риска.
2. Определение видов рисков.
3. Построение шкалы полезности.
4. Оценка степени неопределенности.
	1243

	
	
	3. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Технический риск
	1. Связан с авариями на трубопроводах.

	Б. Техногенный риск
	2. Возникает из-за ошибок персонала.

	В. Экологический риск
	3. Возникает из-за изменения цен на нефть

	Г. Человеческий фактор
	4. Связан с отказом оборудования.

	
	5. Связан с загрязнением окружающей среды.



	А4, Б1, В5, Г2

	
	
	4. Укажите последовательность этапов критического анализа проблемной ситуации:
1. Сбор данных 
2. Идентификация проблемы 
3. Анализ причин 
4. Формулировка выводов и рекомендаций
	2134

	
	
	5. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	А. Независимые события
	1. События, которые могут произойти одновременно, не исключая друг друга.

	Б. Зависимые события
	2. Вероятность одного события зависит от того, наступило другое или нет.

	
	3. Одно событие не влияет на вероятность другого события, и наоборот.



	А3, Б2

	
	
	6. Укажите последовательность этапов управления рисками:
1. Реализация планов.
2. Идентификация рисков.
3. Мониторинг и адаптация.
4. Разработка планов управления рисками
5. Анализ рисков.
	25413

	
	
	7. Укажите последовательность этапов количественного анализа рисков:
1. Оценка риска.
2. Планирование и организация работ.
3. Разработка рекомендаций по снижению риска.
4. Идентификация опасностей.
	2413

	
	
	8. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Соответствие типов рисков и мер по их снижению

	А. Технический риск
	1. Анализ рыночных тенденций.

	Б. Техногенный риск
	2. Обучение персонала и повышение квалификации.

	В. Экологический риск
	3. Установка резервных систем безопасности.

	Г. Человеческий фактор
	4. Регулярный аудит оборудования.

	
	5. Внедрение систем экологического мониторинга.



	А4, Б3, В5, Г2

	
	
	9. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Соответствие этапов управления рисками и их описаний

	А. Идентификация рисков
	1. Разработка стратегий для снижения рисков.

	Б. Оценка рисков
	2. Определение вероятности и последствий.

	В. Планирование реагирования
	3. Выявление потенциальных угроз.

	Г. Внедрение мер
	4. Реализация плана по снижению рисков.

	
	5. Анализ финансовой устойчивости.



	А3, Б2, В1, Г4

	
	
	10. Прочитайте текст и вставьте правильный ответ (ответ состоит из двух слов).
______ ______ включает в себя выявление потенциальных угроз, оценку их вероятности и последствий, а также разработку мер по их снижению.
	Управление рисками


	2
	ОПК-5 Способен оценивать результаты научно-технических разработок, научных исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях
	11. Укажите  последовательность этапов прогнозирования рисков:
1. Сбор данных 
2. Анализ данных 
3. Интерпретация результатов
4. Моделирование рисков
	1243

	
	
	12. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Соотнесите виды анализа рисков и их 

	А. Сценарный анализ
	1. Использует исторические данные.

	Б. Статистический анализ
	2. Рассматривает возможные будущие события.

	В. Метод Монте-Карло
	3. Основан на математическом моделировании.

	Г. Экспертный анализ
	4. Использует мнения экспертов.

	
	5. Оценивает финансовые потери.



	А2, Б1, В3, Г4

	
	
	13. Укажите последовательность этапов сценарного анализа:
1. Определение ключевых факторов риска (например, технические, экологические).
2. Оценка вероятности и последствий для каждого сценария
3. Разработка рекомендаций по управлению рисками.
4. Разработка сценариев (например, оптимистичный, пессимистичный).
	1432

	
	
	14. Укажите последовательность этапов экспертного анализа:
1. Разработка рекомендаций на основе экспертных оценок.
2. Формирование группы экспертов.
3. Анализ и обобщение результатов опроса. 
4. Проведение опроса экспертов.	
	2431

	
	
	15. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Этапы Метода Делфи 

	А. Предварительный
	1. Постановка проблемы перед экспертами; опрос экспертов.

	Б. Основной
	2. Проверка согласованности мнений экспертов, анализ полученных выводов и разработка рекомендаций.

	В. Аналитический
	3. Мониторинг и контроль рисков.

	
	4. Подбор группы экспертов.



	А4, Б1, В2

	
	
	16. Укажите последовательность этапов анализа неопределенности:
1. Интерпретация и принятие решений.
2. Идентификация источников неопределенности.
3. Оценка масштаба неопределенности. 
4. Моделирование и анализ чувствительности.	
	2341

	
	
	17. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца

	Виды отказов по причине возникновения 

	А. Конструкционный
	1. Вызван нарушением правил эксплуатации.

	Б. Производственный
	2. Вызван необратимыми процессами износа деталей, старения материалов и пр.

	В. Эксплуатационный
	3. Вызван недостатками и неудачной конструкцией объекта.

	
	4. Связан с ошибками при изготовлении объекта по причине несовершенства или нарушения технологии.



	А3, Б4, В1

	
	
	18. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Подходы оценки вероятности случайных процессов и событий 

	А. Оценка по ретроспективным данным
	1. Метод прогнозирования будущих состояний или событий на основе текущего состояния и прошедшего времени.

	Б. Оценка с помощью марковских моделей
	2. Метод изучения уже накопленных данных или событий с целью выявления ранее неочевидных закономерностей или угроз.

	В. Оценка с помощью деревьев отказов и деревьев событий
	3. Метод изучения результатов опроса экспертов.

	
	4. Логико-графические методы, которые помогают выявить причинно-следственные связи между различными событиями и оценить их вероятность.



	А2, Б1, В4

	
	
	19. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Качественная оценка различных значений коэффициента вариации 

	А. Малый риск
	1. Свыше 25 %

	Б. Допустимый риск
	2. До 10 %

	В. Опасный риск
	3. 0,1 %

	
	4. 10-25 %



	А2, Б4, В1

	
	
	20. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца
	Соответствие характеристик случайной величины

	А. Математическое ожидание
	1. Характеризует разброс значений.

	Б. Дисперсия
	2. Описывает закон распределения случайной величины

	В. Функция распределения
	3. Описывает вероятность для непрерывной величины.

	Г. Плотность распределения
	4. Характеризует среднее значение

	
	5. Описывает вероятность того, что величина примет значение меньше заданного.



	А4, Б1, В5, Г3



